## Slide 1: 小组作业迭代报告
2020年10月11日

## Slide 2: My PC Logo软件项目第一次迭代报告
第21组
小组成员：谢厚、蒋钊、郑世民、焦明胜

## Slide 3: 目录 Contents
1
界面原型
2
软件特性
3
软件优点
4
迭代评估

## Slide 4: 目录 Contents
1
界面原型
2
软件价值
3
软件特性和优点
4
迭代评估
5

## Slide 5: 登录页面

## Slide 6: 注册页面

## Slide 7: 画图页面

## Slide 8: 目录 Contents
1
界面原型
2
软件价值
3
软件特性和优点
4
迭代评估
5

## Slide 9: 软件价值
随着计算机行业的迅速发展，青少年学生的编程教育也得到越来越多关注，出现了不少青少年编程教育的学习工具。这类面向青少年编程教育的学习工具，对他们编程兴趣的培养，编程思维的建立，会有事半功倍的效果。选取合适的方式向青少年教授编程知识非常重要。我们所开发的软件兼具绘图功能和编程教育一体，配有编程绘图界面和编程教育关卡，旨在为少儿编程学习者提供良好的入门教学。
目前的一些编程教育软件都适合有一定基础的学习者，而我们项目的优势在于使用绘图游戏的方式来进行学习，并且配有设计简单的关卡，更适合零基础的初学者。

## Slide 10: My PC Logo 价值、特性及优点
My PC Logo是面向青少年的图像化编程语言。
  将抽象的程序变成容易理解的图像运动
  同时编程语言很简单、直白便于理解。（FD BK）

## Slide 11: My PC Logo 价值、特性及优点
通过学习Logo编程，学习者能掌握基本的几何知识.
  1. 角度（RT向右旋转给定参数的角度）
  2. 距离（FD向前运动给定参数的距离）
  3. 坐标 (SET*命令设定画笔的位置)

## Slide 12: My PC Logo 价值、特性及优点
Logo语言十分简单，不涉及指针、类等高级主题。
  FD 以当前方向为正方向，前进给定参数的距离.
  BK 以当前方向为正方向，后退给定参数的距离。
  RT 当前方向沿顺时针方向旋转给定参数的角度。
  LT 当前方向沿逆时针方向旋转给定参数的角度。
  PU
  PD
  SETX
  SETY

## Slide 13: My PC Logo 价值、特性及优点
通过学习Logo编程，学习者能掌握简单的编程思想。
  1. 循环（repeat指令）
  2. 函数（My PC Logo能定义函数）
  3. 函数的传参

## Slide 14: 目录 Contents
1
界面原型
2
软件价值
3
软件特性和优点
4
迭代评估
5

## Slide 15: 软件特性和优点
本产品采用命令行输入指令的形式，控制小海龟在屏幕上移动，绘制出简单的几何图案。目前除了基本的

## Slide 16: 目录 Contents
1
界面原型
2
软件价值
3
软件特性和优点
4
迭代评估
5

## Slide 17: 任务达成情况
1. 完成了本次迭代的迭代计划、Vision文档、用例模型、软件需求规约文档和界面原型
2. 实现了My PC Logo的界面原型，已经能够进行简单的命令行绘图操作
画布绘图的五个操作：FD、BK、RT、LT和CLEAN
两个控制提笔、落笔的命令：PU、PD
设置和获取画笔属性的命令： SETX、SETY、 SETXY、 SETH、XCOR、
YCOR、 GETXY、HEADING
3. 对界面原型进行了美化，让界面原型对用户更友好，看起来更好看
4. 目前项目的完成情况与计划相符合，情况符合预期

## Slide 18: 评审/测试的结果
1. 测试了上述所实现的指令的使用，测试样例较为简单，未进行多命令交互测试，目前命令运行情况与预期相符。海龟在绘图过程中可能会跑出画布外，还需要继续优化修改。
2. 目前的实现过程比较粗糙，代码实现出的界面在应对一些细节上可能会遇到一些问题，比如窗口放大缩小之后的兼容性，或者电脑屏幕分辨率不同时界面展示出来的效果不好等情况。

## Slide 19: 问题、变更和返工
1. 软件需求定义不清楚，Vision文档合并时沟通不够，文档内容有矛盾；文档中对于项目的一些定位不太合理，对Vision文档进行了修改。
2. 迭代计划与实际情况稍有出入，在制定迭代计划时对需要完成的工作预先的了解不够，对于时间和人员的分配上有些地方不太合理。

## Slide 20: 经验和教训
1. 更深入了解到真实项目设计中需求规约的重要性。
2. 计划进度和时间的时候应当对我们需要做的工作有足够的了解，制定出来的计划才有参考价值。
3. 团队合作在项目完成中不可或缺，理解和沟通是项目能够的基石。成员之间需要有良好的沟通渠道，需要准确理解其他成员的意思，及时交流各自的进度，以便应对可能出现的问题做出相应的调整。

## Slide 21: 经验和教训
需求规约
团队合作
计划进度
更深入了解到真实项目设计中需求规约的重要性。
计划进度和时间的时候应当对我们需要做的工作有足够的了解，制定出来的计划才有参考价值。
团队合作在项目完成中不可或缺，理解和沟通是项目能够的基石。成员之间需要有良好的沟通渠道，需要准确理解其他成员的意思，及时交流各自的进度，以便应对可能出现的问题做出相应的调整。

## Slide 22: 谢谢！